

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БУЛЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Каслинского района Челябинской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.02.2017 г. № 6

с. Булзи

О мерах по пропуску

весеннего паводка 2017 года

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения опасных последствий весеннего паводка и обеспечения защиты населения и объектов экономики села.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые противопаводковые мероприятия по администрации Булзинского сельского поселения на весенний паводок 2017 года.

Приложение № 1 прилагается.

2. В срок до 30.03.2017 года рассмотреть вопросы по подготовке к прохождению весеннего половодья на территории поселения.

3. Создать противопаводковую комиссию по организации и оперативному проведению предупредительных мероприятий по защите от затопления и подтопления паводковыми водами населенного пункта и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению.

Список прилагается (Приложение № 2)

4. До начала паводка организовать проверку готовности всех имеющихся на территории гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод

(ответственный директор МУП ЭУ ЖКХ «Булзинский» Петухов О.А.)

5. Рекомендовать руководителям всех форм собственности подготовить и организовать работу по проведению паводковых вод на своих подведомственных территориях

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Р. Титов

И.О. Главы Булзинского

сельского поселения Р.С. Халилов

Приложение № 1

к постановлению № 6

от 13.02.2017 г.

Мероприятия по проведению паводковых вод

по администрации Булзинского сельского поселения за 2017 год

1. Произвести очистку оголовков и приямков ливневой канализации, промывку и прочистку водопропускных труб в срок до 01.04.2017 года;

по ул. Октябрьская возле домов № 10,11,12,14,26,28.

по ул. Мира возле домов № 11,13,15, 32,34.

по ул .Ленина около домов № 60,64,69 , 105,109,111,115.

по ул. Степная около домов № 6-1,8-1,10-1,12-1, 15-1.

по ул. Чапаева очистить приямки оголовки труб около домов № 14,16.

очистить по ул. Степная водосточную трубу около дома № 2 (ложок Китовка)

(ответственный директор МУП ЖКХ Петухов О.А.

2. Подготовить прохождение паводковых вод через мост на речке « Синара».

(ответственный директор МУП ЖКХ Петухов О.А.)

3. Предупредить население проживающие в зоне возможного подтопления по ул. Ленина .

(ответственный специалист администрации Халилов Р.С.)

4. Усилить контроль за качеством питьевой воды.

(ответственный директор « МУП ЖКХ» Петухов О.А.)

Приложение № 2

к постановлению № 6

от 13.02.2017 г.

Список противопаводковой комиссии

по администрации Булзинского сельского поселения

1. Председатель комиссии :

Титов Анатолий Руфович - Глава Булзинского с/п

2. Члены комиссии:

Петухов Олег Александрович - Директор МУП ЖКХ

Халилов Рауль Сайфетдинович - Специалист адм. Булзинского с/п

Гагара Тамара Ивановна - Председатель Совета депутатов