

**Совет депутатов БУЛЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Каслинского района Челябинской области

**Р Е Ш Е Н И Е**

От «08 » декабря 2017г. № 60

с. Булзи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2017-2040 годы» |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение мероприятий «дорожной карты» по достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на территории Каслинского муниципального района, утвержденной распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 21.04.2017 № 244-р,**Совет депутатов Булзинского поселения РЕШАЕТ:**1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2017-2040 годы» (прилагается).2. Разместить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2017-2040 годы» на официальном сайте Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района и опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.Председатель Совета депутатовБулзинского сельского поселения Т. И. ГагараПриложение №1к решению Совета депутатовБулзинского сельского поселенияот «08» декабря 2017 г. № \_\_60\_\_\_Муниципальная программа«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территорииБулзинского сельского поселения на 2017-2040 годы»Паспортмуниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2040 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2040 гг.» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- п. 6 ст. 7 Градостроительного кодекса РФ;- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Разработчик программы | Отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района |
| Исполнитель программы | администрация Булзинского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | администрация Каслинского муниципального района |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Булзинского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности транспортной инфраструктуры;2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2017-2040 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:- средства местного бюджета;- средства районного бюджета;- средства областного бюджета.Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год.Объем финансирования Программы в рамках областных и районных муниципальных программ. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;- приобретение материалов и ремонт дорог;- мероприятия по организации дорожного движения;- ремонт, строительство автобусных павильонов, искусственных неровностей. |

1. Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами.Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Булзинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:- демографическое развитие;- перспективное строительство;- состояние транспортной инфраструктуры;Программа направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.1.1. Демографическое развитие муниципального образованияМуниципальное образование «Булзинское сельское поселение» (далее – сельское поселение) расположено в центральной части Каслинского муниципального района и граничит: с севера Шабуровским сельским поселением, с юга с Кунашакским муниципальным районом, с востока с Багарякским сельским поселением, с юго-востока с Огневским сельским поселением, с северо-запада с Григорьевским сельским поселением,с юго-запада с Тюбукским сельским поселением.Расстояние от с. Булзи до г. Касли – 35 км. по автомобильным дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием. От автомобильной дороги федерального значения Челябинск – Екатеринбург (М-5) проложена дорога к населенному пункту с. Булзи.Список участков автодорог:Булзи – Береговой – 16,3 км.Площадь сельского поселения – 2,71 км2.В состав сельского поселения входит 1 населенный пункт: с. Булзи. Административный центр поселения – с. Булзи. Плотность населения на территории поселения – 25 чел./км2.Общая протяженность дорог местного значения – 13,540 км.Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Булзинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |
| --- | --- |
| Населенные пункты | Количество человек |
| 2010 г. | 2016 г.прирост (+)/убыль (-) | 2017 г.прирост (+)/убыль (-) |
| с. Булзи | 760 | 0/8 | н/д |

Общая численность населения сельского поселения на 2017 г. составляет 979 человек.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ПрограммыОсновной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Булзинского сельского поселения.Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых транспортных услуг, улучшение экологической ситуации.В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.Основные задачи Программы:- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.Сроки и этапы реализации Программы.Срок действия Программы с 2017 года по 2040 год.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы3.1. Общие положения.1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;- состояние существующей транспортной инфраструктуры;- перспективное строительство многоэтажных и малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития транспортной инфраструктуры.3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каслинского муниципального района, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.Перечень программных мероприятий приведен в приложении №2.3.2. Система дорожной деятельностиОсновные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети в соответствии с действующим законодательством РФ.2. Обеспечение безопасности дорожного движения.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения.Реализация Программы осуществляется администрацией Каслинского муниципального района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих объектов.В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Булзинского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры, будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого будет осуществляться корректировка мероприятий Программы.Исполнителем Программы является администрация Булзинского сельского поселения.Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Каслинского муниципального района.Изменения в Программе и сроки её реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией сельского поселения по её инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.4. Оценка эффективности реализации Программы.Основными результатами реализации мероприятий являются:- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.Приложение №2к решению Совета депутатовБулзинского сельского поселенияот «08» декабря 2017 г. № \_\_60\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цели реализации мероприятий** | **Источники финансирования,****тыс. руб.** | **Годы реализации** |
| 1. | Ремонт автодороги ул. Ленина с. Булзи (800 м.) | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет3 200 000 рублей | 2018 |
| 2. | Ремонт автодороги пер. Логовой с. Булзи (180 м.) | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет720 000 рублей | 2018 |

 |